SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla ofert w przetargu nieograniczonym na:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Nowy Korczyn reprezentowana przez Wójta  Gminy Nowy Korczyn,

ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn. Godziny urzędowania od 730 do 1530.

NIP    :  655-18-75-335   REGON 291010429

Faks   :  041 377-10-03  Telefon:  041 377-10-03

adres strony internetowej: www.nowykorczyn.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia – dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.),

2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)

3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796)
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie.

Dokładny przedmiot określony jest w:
- przedmiarach
- dokumentacji projektowo-wykonawczej
W/w dokumenty stanowią  załączniki do SIWZ.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w budynku celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie. 
Na podstawie art.29 ust.3 PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie oferent. 
Kod CPV
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

    w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one 

    udzielane, oraz o dopuszczeniu wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 

1. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w   art. 67 ust. 1 pkt. 6.  

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

      jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2011 r.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną cześć stanowią załączniki.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

3. Oferta – pod rygorem nieważności- powinna być czytelna, napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 

6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Od pełnomocnictwa powinna być uiszczona opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532).

7. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” opracowanym przez zamawiającego, poprzez jego wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

     Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna  powinna     być opatrzona nazwą i adresem zamawiającego oraz napisem: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie
 Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

8. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych.

9. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
10. Do oferty należy załączyć opracowany uproszczony kosztorys ofertowy, tj.: dla każdej pozycji przedmiaru wykonawca wylicza cenę jednostkową netto i wymnaża ją przez ilość robót podaną w przedmiarze. Cena jednostkowa musi zawierać wszystkie koszty do poniesienia przez wykonawcę w celu wykonania opisanej roboty zgodnie z przedmiarami robót oraz zestawienie zawierające wykaz procentowych wskaźników cenotwórczych, Koszty Ogólne, Koszty Zakupu, Zyski, stawkę roboczogodziny.
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:

· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

· posiadania wiedzy i doświadczenia,

·dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    zamówienia,

· sytuacji ekonomicznej i finansowej

b) którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1.

2. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW:

2.1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych

w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności i jakości oferty co oznacza, ze rozpatrywane będą oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ.

2.2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności: rozpatrywane będą oferty, w których wykonawca oświadczy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – załącznik nr 2 do SIWZ

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  - metoda: spełnia- nie spełnia.
2.3. W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia:  rozpatrywane będą oferty, w których wykonawca oświadczy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  - metoda: spełnia/ nie spełnia.
2.4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym – załącznik nr 2 do SIWZ.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  - metoda: spełnia- nie spełnia.

2.5 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy o dysponowaniu osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2 SIWZ

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  - metoda: spełnia/ nie spełnia.

2.6. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej rozpatrywane będą oferty, w których wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - załącznik nr 2

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  - metoda: spełnia/ nie spełnia.
2.7. W zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ  - metoda: spełnia/ nie spełnia.
2.8. W przypadku oferty wspólnej przy sprawdzaniu spełnienia warunków wymaganych przez

wykonawców punkty 2.3, 2.4 i 2,5 sprawdzane będą łącznie (pod uwagę będzie brany łączny

potencjał wykonawców składających ofertę wspólną) natomiast punkty 2.2. oraz 2.6 indywidualnie dla każdego podmiotu składającego ofertę wspólną (każdy z wykonawców obowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń.)

2.9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie wykonawcy stwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale IX pkt 2 ppkt 2.3 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w  pkt 2.4 i 2.5 Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie wykonawcy stwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do specyfikacji

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca załączy do oferty: oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do specyfikacji.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca załączy do oferty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji;

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub 
w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
W celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli należy złożyć:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
6. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a/. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę, miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma § 2 ust.2 oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226 poz. 1817). Dokumenty sporządzane w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym i podpisanym (każdy dokument przez wykonawcę).
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawca załączy do oferty:

· Pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;

8. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

8.1 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. IX pkt 2.7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

9. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność powinny zostać uaktualnione w trybie wskazanym w pkt 3 rozdziału XIV SIWZ.

10. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

11. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu bądź nie dołączenie do oferty dokumentów lub oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Stefan Majcher Tel. 413771003 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1400.
 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

       istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

       niezwłoczne,  jednak nie później niż;

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

      Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania  źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której  

      umieszczona jest SIWZ- www.nowykorczyn.pl – zakładka BIP

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

      po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt XIV ust.1, lub dotyczy    udzielonych  wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed   

     upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób   

     modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, 

     którym przekazano SIWZ.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert 
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.";

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

7.Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu  i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia  08.08.2011r. do godz 9 15 w Urzędzie  Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 pok. 5 sekretariat lub przesłać na adres:

Urząd  Gminy w Nowym Korczynie Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn z takim wyliczeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.

Oferta przesyłana, która (bez względu na przyczyny) nie dotarła w wymaganym terminie 
do miejsca składania, po otrzymaniu jej przez zamawiającego będzie traktowana jako złożona

po terminie. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca.

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust.2 PZP

3.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach( wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”. 

4.Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane. 

5.Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2011r.o godz 930 w siedzibie zamawiającego 
pok. nr 6 

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ.

5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

7. Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie sporządzenia kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokółu,

- wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty,

- po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia  ofert. 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

	1. Cena oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

	2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

	3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

	4. Cena podana w ofercie jest ceną kosztorysową.


5. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.

2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  cena oferty    - 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:
                      najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= -------------------------------- x 100 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium

                       cena badanej oferty

 2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zgodnie z art.87 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1,1a i 2 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

6. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

7. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy.

9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93 ustawy.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta zgodnie z art. 94 ust.2 PZP 
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1.Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

3.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 

a.) Zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 

b)  Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m. in. zmian stawki podatku VAT),

c) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
- wystąpienia robót dodatkowych, awaryjnych, zamiennych których wykonanie wiąże się  z koniecznością wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
-  wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
-  działania siły wyższej, tzn. zjawisk mających charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidywalny (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego),
-  przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
-  wystąpienia zamówień dodatkowych.
d)  Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w następujących przypadkach:
- wystąpienia robót dodatkowych 
Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (nieujętych w dokumentacji projektowej ), wykonawca zobowiązany jest je wykonać przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników cenotwórczych jak przy obliczaniu kosztorysu ofertowego do przetargu, przy uwzględnieniu danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów, ceny sprzętów); w przypadku braku cen materiałów i sprzętu nieujętych w kosztorysie ofertowym według średnich stawek i cen podawanych w wydawnictwach SEKOCENBUD (tabela dla regionu podlaskiego) z kwartału poprzedzającego realizację robót, a w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zamawiający i wykonawca każdorazowo sporządzą protokół konieczności. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
W przypadku zmiany zakresu rzeczowego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kosztorysu powykonawczego wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 
- wystąpienia robót zamiennych:
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających na wykonaniu wg nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów, ceny sprzętów);
w przypadku braku cen materiałów i sprzętu nieujętych w kosztorysie ofertowym według średnich stawek i cen podawanych w wydawnictwach SEKOCENBUD (tabela dla regionu podlaskiego) z kwartału poprzedzającego realizację robót, a w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych 
i uzgodnionych z Zamawiającym,
e) rezygnacji z realizacji części robót:
Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch stron wyrażoną na piśmie pod warunkiem nieważności.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy oraz rękojmi  za wady fizyczne robót i użyte materiały na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity:Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
         2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną.

Załączniki:

1. Formularz oferty, - załącznik nr 1

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2

3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - załącznik nr 3

4. Przedmiar robót – załącznik nr 4

5. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 4

6. Projekt umowy, - Załącznik nr 6
Nowy Korczyn dnia 22.07.2011r.                                            ZATWIERDZAM

załącznik nr 1 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

Formularz ofertowy

Oferta na zadanie p.n.: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ 
w Nowym Korczynie
Ja / My niżej podpisany/podpisani .......................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie
 składam/y niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami określonymi w SIWZ, za następującą cenę kosztorysową brutto:
cena netto: ........................................ zł,

podatek VAT ....................................... zł,

cena brutto ....................................... zł,

słownie (...................................................................................................... złotych ..../100)

4. Wykonam/y przedmiot zamówienia w terminie: - do ………………...2011 r.

5. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Oświadczam/y, że nie jesteśmy/jesteśmy płatnikami podatku VAT zarejestrowanymi pod nr NIP ..................

7. Nr naszego konta bankowego:..........................................................................................

8. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia]*. Składając niniejszą ofertę, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,

11. Nie uczestniczę(-my), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

12. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*

	L.p.
	Oznaczenie rodzaju       ( nazwy) informacji
	Strony w ofercie ( wyrażone cyfrą)

	
	
	Od
	Do

	
	
	
	

	
	
	
	


 [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia

/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*

	L.p.
	Nazwa części zamówienia

	
	

	
	


13. Ofertę niniejszą składam/y na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

14. Podana cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji i zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

15. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1……………………………………..

2……………………………………..

3…………………………………….

Miejscowość, data:...............................................                                                                                                                                                       

                                .......................................................................................

(podpis osoby / osób / uprawnionej do reprezentowaniaWykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.

177 z późn. zm) t.j

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………………..

                                                              Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

                                                               w rej w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

estrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

…………………………………..       

Data      /miejscowość/

 Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) t.j

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z

powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości

umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni

uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się

zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą

lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu

związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.


………………………………………………..

                                                              Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

                                                               w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

…………………………………..       

Data      /miejscowość/

Załącznik nr 4 do SIWZ

Przedmiar robót
Załącznik nr  5 do SIWZ

Dokumentacja techniczna

Załącznik nr  6 do SIWZ

UMOWA NR .......................... projekt

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity:Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), na wykonanie zadania pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie w dniu .................. 2011 r. w Nowym Korczynie została zawarta umowa pomiędzy:

…................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Reprezentowana przez:
1……………………………………………..

2…………………………………………….

zwaną w dalszej części Zamawiającym
a………………………………………………………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1……………………………………………..

2…………………………………………….

§ 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n.: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją projektową  stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§ 2 OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, ,z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy.

2. Materiały i wyroby powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, oraz przedmiarem robót.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz robotników wykwalifikowanych, niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy miejsca wykonania zamówienia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, wskazania punktu poboru wody, energii (pobór na koszt wykonawcy robót), 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.
§ 3 TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2011r..

2. Strony dopuszczają  możliwość przedłużenia terminu, o których mowa w ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1) wystąpienia robót dodatkowych, awaryjnych, zamiennych których wykonanie wiąże się 
z koniecznością wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
2) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
3) działania siły wyższej, tzn. zjawisk mających charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidywalny 
(np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego),
4) przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
       5) wystąpienia zamówień dodatkowych.
3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli 
Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoży 
Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 4 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie: ……..……………………  złotych  brutto , słownie : …………………………………….. złotych , w tym podatek VAT w wysokości ……. % tj.  ………………………….. złotych .

2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 w następujących przypadkach:

1) wystąpienia robót dodatkowych 

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (nieujętych w dokumentacji projektowej ), wykonawca zobowiązany jest je wykonać przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników cenotwórczych jak przy obliczaniu kosztorysu ofertowego do przetargu, przy uwzględnieniu danych  wyjściowych do kosztorysowania (stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów, ceny sprzętów); w przypadku braku cen materiałów i sprzętu nieujętych w kosztorysie ofertowym według średnich stawek i cen podawanych w wydawnictwach SEKOCENBUD (tabela dla regionu podlaskiego) z kwartału poprzedzającego realizację robót, a 
w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zamawiający i wykonawca każdorazowo sporządzą protokół konieczności. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kosztorysu powykonawczego wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 

2) wystąpienia robót zamiennych:

Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających na wykonaniu wg nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów, ceny sprzętów);
w przypadku braku cen materiałów i sprzętu nieujętych w kosztorysie ofertowym według średnich stawek i cen podawanych w wydawnictwach SEKOCENBUD (tabela dla regionu podlaskiego) z kwartału poprzedzającego realizację robót, a w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych 
i uzgodnionych z Zamawiającym,

3) rezygnacji z realizacji części robót:
Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

4) zmiany stawki podatku VAT wynikająca z obowiązującego prawa.

                                                     § 5 ZAMÓWIENIA DODATKOWE

Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 
W przypadku gdy Zamawiający skorzysta z oferty Wykonawcy, zamówienie dodatkowe będzie wykonywane na warunkach określonych w odrębnej umowie. 
.

                                                                § 6 ZAPŁATA

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace realizowana będzie w następujący sposób: zapłata jedną fakturą, po zakończeniu robót i jego komisyjnym odbiorze. 

2. Fakturę za wykonane roboty  wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia komisyjnego odbioru robót.  

3. W przypadku nie wykonania czynności przez wykonawcę o której mowa w ust. 2 kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.      

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku - na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.     

                                                            § 7 ODBIÓR ROBÓT

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru, w ciągu siedmiu dni powoła komisję odbioru ostatecznego, która najpóźniej w ciągu tygodnia winna zakończyć czynność odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

3. W przypadku robót zanikowych Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia - żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

6. Żądając usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

9. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 8 KARY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w  przypadku nie dotrzymania  terminu  zakończenia  prac  określonego  w  § 3 ust. 1 niniejszej  umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, z wyjątkiem przypadków z § 3 ust. 2 umowy jakie mogą zaistnieć,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad wynikających z gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia z winy zamawiającego niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

4. W razie naliczenia kar umownych zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
5. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 9 GWARANCJE

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie zamówienia obejmująca prawidłowe funkcjonowanie instalacji co – z dokonywaniem koniecznej korekty nastaw i regulacji zaworów wynosi 24 miesiące (obejmującym 2 pełne sezony grzewcze następujące po wykonaniu zamówienia).  
2. Bieg terminu określonego ust. 1 rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru końcowego robót przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie usuwał stwierdzone wady , w tym przeprowadzał regulacje hydrauliczne instalacji co w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu instalacji  , w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nie usunięcie wad w tym terminie, upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli informacja o wadach wpłynęła przed upływem tego terminu. 
§ 10
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie:
1) kierownik robót sanitarnych ……………………………………………………

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie:
1) inspektor robót sanitarnych – …………………………………………………
3. Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika robót w poszczególnej branży przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót.
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.
5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności.
6. Zamawiający może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w §11 ust. 2. 
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy odstąpiono od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz materiałów wbudowanych, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 13
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy uprawnień budowlanych kierownika robót w specjalności sanitarnej robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o  przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentów.

§ 14
1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:
1) ......................................................................................................................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.
3. Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
5. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 
6. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy 
z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 2, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej  w ust. 5. lub Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście cały zakres zamówienia.
§ 16

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny 

§ 18

Wykonawca wskazuje  Zamawiającemu adres do przekazywania korespondencji: …………………………… .

Kierowana na powyższy adres korespondencja w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę będzie traktowana ze skutkiem doręczenia.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. SIWZ;

2. Dokumentacja projektowa;
3. Oferta Wykonawcy ;

ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA

